烟台市莱山区2025年地质灾害防治方案

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实省、市关于地质灾害防治工作安排部署，有效防范化解重大地质灾害风险，保障人民群众生命财产安全，切实做好2025年全区地质灾害防治工作，根据《地质灾害防治条例》《山东省地质环境保护条例》等有关规定，结合我区实际，编制本方案。

一、2024年地质灾害防治工作情况

（一）地质灾害基本情况。截至2024年底，全区共有地质灾害隐患点17处，按照地质灾害类型划分：崩塌11处、滑坡1处、泥石流4处、地面塌陷1处。按地质灾害规模等级划分：小型14处，占82.4%；中型3处，占17.6%；无大型、特大型地质灾害隐患点。

（二）地质灾害发生情况。2024年，全区范围内没有发生地质灾害灾情。
（三）防治工作开展情况。一是组织开展地质灾害风险隐患排查。全区共计派出检查组30个、60人次，开展隐患检查46处次。强降雨期间，成立指导组，到地质灾害易发区现场巡查指导，检查防范措施落实情况；二是加强地质灾害气象风险预警预报。发布地质灾害黄色预警5次；三是进一步完善“人防+技防”体系建设。全区共建立专业监测点15处，安装各类监测设备，扩大自动化监测范围，与1家技术支撑单位建立联动机制，借助专家辅助应急处置。汛期前对群测群防员和防灾责任人进行业务培训，要求其在岗在位、履职尽责。

二、2025年地质灾害防治形势预测

综合分析研判，2025年全区地质灾害仍延续近年相对平稳趋势，灾害类型仍以崩塌、滑坡、地面塌陷为主；强降雨情况下，可能引发泥石流等地质灾害。

（一）崩塌、滑坡和泥石流发生趋势预测。崩塌、滑坡和泥石流多发生在6至10月，主要分布在莱山街道、解甲庄街道、院格庄街道、黄海路街道、初家街道。其中，6至8月降水相对集中，发生概率较高。

（二）地面塌陷发生趋势预测。地面塌陷多发生在5至9月，塌陷主要分布在莱山街道的历史遗留采空区。
三、2025年地质灾害防治主要任务

（一）持续做好地质灾害风险隐患调查排查。一是以街道为单元做好地质灾害隐患点和风险区更新调查，进一步摸清地质灾害风险隐患底数；二是相关部门分领域做好地质灾害隐患排查，对确认的地质灾害隐患及时建档入库，落实管控措施；三是持续做好地质灾害“汛前排查、汛中巡查、汛后核查”工作，及时掌握地质灾害风险隐患。（区自然资源局牵头，有关部门单位按职责分工负责）
（二）强化重点领域地质灾害防治。一是教体部门负责组织本部门主管的学校和教育机构对威胁自身安全的周边地质灾害隐患开展排查、治理工作；二是住建部门负责组织开展城市和乡村房屋建筑施工可能引发地质灾害隐患的排查、治理工作，住建、综合执法部门按照各自职责组织开展市政工程施工可能引发地质灾害隐患的排查、治理工作；三是莱山公路建设养护中心负责组织开展负责区域在建及运营的沿线地质灾害隐患排查、治理工作；四是发改、农业农村部门按照各自职责组织开展油气管道、水电站、水库坝址、库区岸坡、施工营地、工程区周边地质灾害隐患排查、治理；五是应急部门加强矿山企业的尾矿库区域地质灾害隐患的排查、治理；六是自然资源、文旅、林业等部门按照各自职责组织开展各类自然保护区、A级旅游景区、等级旅游民宿周边的地质灾害隐患排查、治理工作。

（三）加强基层防御能力提升。完善“人防+技防”体系，落实“隐患点+风险区”双管控要求，汛前对群测群防队伍全面调整充实，用好地质灾害自动化监测网，发挥地勘单位专业优势，动态掌握地质灾害发生风险，及时做好专业调查、应急处置，落实防范措施。深入开展地质灾害防治宣传培训，加强地质灾害防治管理人员、群测群防人员培训力度，提升相关人员的防灾责任意识和技术支撑能力。加大地质灾害防治科普宣传力度，创新宣传形式，及时向受威胁群众发放“两卡一表”。常态化开展应急避险演练，切实提升安全防范意识与识灾避险能力。（区自然资源局）

（四）做好地质灾害隐患分类处置。对确需治理的地质灾害隐患点，要尽快组织实施综合治理或排危除险；对暂不能开展工程治理的地质灾害隐患点，要采取群测群防、监测巡查等措施，避免或降低灾害风险；对经调查评价确认，满足销号条件的隐患点，要及时按程序销号。（区自然资源局）

（五）加强地质灾害应急能力建设。一是提升地质灾害应急救援水平。细化完善各级地质灾害应急预案并组织开展演练，明确各环节责任人和应对措施，提高应急处置快速反应能力和临灾避险能力。遇有突发情况及时调集应急队伍、救援物资，做好应急处置（区应急管理局、区自然资源局按职责分工负责）；二是加强专业技术队伍能力建设，配备地质灾害应急救援技术支撑力量（区自然资源局）；三是做好地质灾害预警预报。加强地质灾害气象风险预警跟踪和会商，强降雨期间开展分级预警和短临预警，做好预警信息发布，指导街区科学防范（区自然资源局）；四是严格汛期地质灾害24小时值班和灾情险情报告制度，及时掌握灾情险情信息并做好应急处置（区自然资源局、区应急管理局按职责分工负责）。
四、保障措施

各部门要切实提高政治站位，加强组织领导，坚持属地管理、分级负责的原则，各负其责，自然资源主管部门加强组织协调和指导监督。要在汛期前对地质灾害防治工作作出全面部署，明确任务，各司其职，加强联动，形成合力，建立健全政府主导、部门分工、全民参与的地质灾害防治工作格局。对自然因素、历史遗留等原因形成的地质灾害隐患，要采取监测预警、工程治理、搬迁避让等措施积极防治；对因工程建设等人为活动形成的地质灾害隐患，按照“谁引发、谁治理”的原则，各相关部门督促有关责任主体落实防治责任。要按照财政事权与支出责任一致原则，将地质灾害防治资金纳入同级财政预算，保障地质灾害防治各项工作顺利开展。
附件：莱山区2025年度地质灾害隐患点

附件：

莱山区2025年度地质灾害隐患点
1.莱山街道金村北泥石流隐患点
    2.莱山街道山南周村西北崩塌隐患点
3.莱山街道祥山东北崩塌隐患点
  4.莱山街道北曲村西南崩塌隐患点
  5.莱山街道南曲村西北崩塌隐患点
  6.莱山街道北曲村东南崩塌隐患点
        7.莱山街道山南周村西北地面塌陷隐患点
    8.黄海路街道鹿鸣小区南崩塌隐患点
  9.初家街道远陵夼村西崩塌隐患点
  10.初家街道远陵夼村北崩塌隐患点

  11.初家街道陈家村西北崩塌隐患点
    12.解甲庄街道徐家店村泥石流隐患点
      13.解甲庄街道冶头村西北泥石流隐患点
      14.解甲庄街道梁家夼村西北滑坡隐患点
    15.解甲庄街道林家疃村北崩塌隐患点
  16.解甲庄街道孔辛头村崩塌隐患点
      17.院格庄街道要捷村冲沟泥石流隐患点
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