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第一章  规划总则

第一条 规划指导思想
发展学前教育，必须坚持公益性和普惠性，提供“广覆盖、保基本”的学前教育公共服务，努力扩大农村学前教育资源，多种途径加强幼儿教师队伍建设、加大学前教育投入。努力解决"入公办园难""入民办园贵"问题，在"幼有所育"上不断取得新进展。未来学前教育设施的规划与建设将成为城市规划管理与教育管理部门的重要工作。

第二条 规划范围

本次规划范围为整个莱山区，包括北部城区区片、中心城区区片、莱山经济开发区区片、莱山街道办事处区片、院格庄区片和解甲庄区片，总面积约286平方公里。

第三条 规划期限

本次规划期限为2019～2030年。其中，近期2019-2020年，远期2021-2030。

第四条 施行标准

未来莱山街道、院格庄街道、解甲庄街道区片全部划入城区，本次规划采用统一标准，即城市标准。
第五条 本规划成果由规划文本、规划说明书、图纸三部分组成，文本是对规划的各项指标和内容以及规划的实施和管理，提出规定性要求，文本和图纸两者互为补充，不可分割，具有相同的法律效力，说明书是对文本和图则的补充和解释。

第六条 本规划的现状时间界定为2018年底，本规划由烟台市莱山区教育体育局负责解释。

第二章：依据与原则、目标与策略

第七条 规划依据

（1）中华人民共和国城乡规划法（2008）

（2）中华人民共和国义务教育法（2006）

（3）《幼儿园安全友好环境建设指南》

（4）国发〔2010〕41号文《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》

（5）《山东省幼儿园基本办园条件标准》（鲁教基字〔2010〕10号）

（6）《山东省中长期教育改革和发展规划纲要》（2011-2020年）

（7）《烟台市教育局等8部门关于实施烟台市第二期学前教育三年行动计划（2015-2017年）的通知》（烟教发〔2015〕40号）

（8）《烟台市人民政府关于进一步加快发展学前教育的意见》（烟政发〔2011〕41号）

（9）《关于明确新建居住区公共服务设施建设责任的意见》（烟建住房〔2015〕34号）

（10）《山东省人民政府办公厅关于加快学前教育改革发展的意见》(鲁政办字〔2018〕71号)

（11）《烟台市人民政府办公室关于贯彻落实鲁政办字〔2018〕71号文件启动第三期学前教育三年行动计划的实施意见》（烟政办字〔2018〕65号）

（12）《烟台市莱山区人民政府办公室关于启动第三期学前教育三年行动计划的实施意见》（烟莱政办发〔2018〕39号）

（13）烟台市教育局等4部门转发《山东省教育厅等4部门印发<关于编制2019-2030年中小学及幼儿园布局规划的实施意见>的通知》的通知（烟教发〔2019〕40号）
（14）《 城市居住区规划设计标准》（2018年版）GB50180-2018

（15）《烟台市城市总体规划（2011-2020）》

（16）《烟台市莱山区分区规划（2013-2030）》

（17）其他法律法规、文件等

第八条 规划原则

（1）科学预测，适度超前。

科学预测幼儿园生源状况，超前规划设计幼儿园总量与布局，以适应未来经济社会和城乡建设发展需要。

（2）优化配置，注重效益。

合理调整幼儿园布局，以老园改建、扩建、撤并和新园建设相结合的方式，充分挖掘资源，实行“规模”办学，提供普惠性服务，优先满足本居住区适龄子女入园需求，如学位充足，可适当扩大招生范围，保证幼儿园具有较好的规模效益和社会效益。

（3）统筹兼顾，点、面协调。

加强对相对薄弱幼儿园重点建设，使其办学水平有显著提高；缩小幼儿园之间教育质量的差距，提升莱山区幼儿园整体办学水平和教育质量。 

（4）覆盖城乡，公民办并举。

大力发展公办学前教育，依托乡镇所在地，建设公办幼儿园，构建公办、民办共同发展、共同繁荣的学前教育体系。

第九条 规划目标

近期到2020年，基本建成“广覆盖、保基本、促公平、有质量”的学前教育公共服务体系。全区学前三年毛入园率达到100%，普惠性幼儿园覆盖率（公办及公办性质幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿数占在园幼儿总数的比例）达到85%以上；市级示范以上优质幼儿园占比达到45%以上。

远期到2030年，整合教育资源，实现规模化办学；强化莱山区教育硬件资源的建设，并增加教育软件资源的建设投入，力争城区幼儿园建设全部达到省级示范园办园建设标准。

第十条 规划策略

（1）分区规划、布局完善

根据中心城区、其他各区的不同特点，对不同区域采用不同的规划布局策略。

（2）中心城区：重点建设、适度超前

根据城市总体规划、分区规划，中心城区未来将布局莱山区规模较大的幼儿园。主要建设省市级、区级示范幼儿园，在设施配置和用地指标上适度的提高，为以后的发展预留充足的用地。

（3）其他各区：整合资源、优化布局

规划采取策略为保留并提升现状乡镇级幼儿园，提升办学质量，提高服务水平。社区级设施在满足服务人口的前提下，合理配置体育设施。

（4）分类分级、完善体系

对莱山区幼儿园进行分类、分级规划与控制，重点完善公办幼儿园，支持鼓励国有企事业单位、集体及社会力量举办幼儿园 ，并对各类幼儿园建设进行规划引导，形成“省、市级示范园-区级示范园-一般园”多层面的幼儿园布局体系。

（5）规划引导、整体提升

本规划对幼儿园布局及建设进行规划引导，以期建立公益普惠性学前教育公共服务体系，实现学前教育可持续发展。

第三章  建设指标与模式

第十一条 千人指标

规划幼儿园千人指标为30生/千人。

第十二条 生均面积

生均面积执行标准：城市标准

第十三条 服务半径

《城市居住区规划设计标准》：幼儿园服务半径不宜超过300m。

    未来莱山街道、院格庄街道、解甲庄街道区片全部划入城区，本次规划采用统一标准。考虑到莱山区正在急速发展中，用地尤其紧张，且用地受山海制约，本次规划幼儿园服务半径适当加大，服务半径为300-500m。 
第十四条 幼儿园建设标准

幼儿园建设标准详见附表二。
第十五条 建设模式

1、 现状保留

（1）对现已达到建设规模的幼儿园按原规模保留；

（2）对现未达到建设规模及其他技术要求、无发展用地或发展用地不足的幼儿园，近期保留，远期合理降低办学规模或者撤销。

2、规划新建

（1）结合城中村、新农村改造，规划新建幼儿园；

（2）新建居住小区规划幼儿园。

3、改建

（1）对现未达到建设规模的幼儿园，有发展用地，应在可调控用地范围内改扩建；

（2）对于保留、已批未建、规划已建在建的幼儿园，不满足山东省幼儿园基本办园条件标准的，在不改变用地和建筑面积的基础上对班数逐步、分期进行调整；

（3）对于保留现状的幼儿园，建筑、设施、场地比较落后陈旧的需及时进行翻新、整治、替换。

4、撤销

 城区未达到建设规模、无发展用地且设施落后的幼儿园，结合周边情况可拆除，班额补充到周边规划新建的幼儿园；根据分区规划、控制性详细规划其他需要撤销的情况。

第四章  规划布局
第十六条 幼儿园需求预测

根据烟台市莱山区分区规划（2013-2030）至2030年，人口规模为67万人。幼儿园在园人数千人指标为30‰。本次规划考虑不可预见因素，对班数适当预留。规划期末，莱山区幼儿园共113所，903班。

第十七条 总体布局

至2030年规划期末：莱山区幼儿园共113所，903班。其中：保留现状幼儿园34所，近期新增21所，远期新增58所。

规划幼儿园分区总表
	区片
	幼儿园数（所）
	班数（班）

	北部城区区片
	21
	142

	中心城区区片
	40
	340

	莱山经济开发区区片
	22
	200

	莱山街道办事处区片
	13
	116

	院格庄街道办事处区片
	10
	60

	解甲庄街道办事处区片
	7
	45


第十八条 北部城区区片

至2030年规划期末：幼儿园共21所，142班。其中：保留幼儿园14所，近期新增3所，远期新增4所。
北部城区区片规划幼儿园一览表，详见附表三。

第十九条 中心城区区片

至2030年规划期末：幼儿园共40所，340班。其中：保留幼儿园10所
近期新增11所， 远期新增19所
   中心城区区片规划幼儿园一览表，详见附表四。
第二十条 莱山经济开发区区片

至2030年规划期末：幼儿园共22所，200班。其中：保留幼儿园2所，近期新增4所，远期新增16所。
莱山经济开发区区片规划幼儿园一览表，详见附表五。
第二十一条 莱山街道办区片

至2030年规划期末：幼儿园共13所，116班。其中：保留幼儿园6所，近期新增1所，远期新增6所。
莱山街道办区片规划幼儿园一览表，详见附表六。
第二十二条 院格庄街道办区片

至2030年规划期末：幼儿园共10所，60班。 其中：保留幼儿园1所，远期新增9所。

院格庄街道办区片规划幼儿园一览表，详见附表七。
第二十三条 解家庄街道办区片

至2030年规划期末：幼儿园共7所，45班。其中：保留幼儿园1所
近期新增2所，远期新增4所
解家庄街道办区片规划幼儿园一览表，详见附表八。
第二十四条 幼儿园统计
至2030年规划期末：幼儿园共113所。其中：公办及公办性质的幼儿园76所，普惠性民办幼儿园34所，非普惠性民办幼儿园3所。

第5章  规划实施与保障

第二十五条 加强组织领导
莱山区政府要切实加强组织领导。各有关部门和单位要进一步认识莱山区幼儿园规划建设的重要意义，结合“十三五”规划，尽快制定完善相关配套政策，明确责任、统筹建设，协同推进、狠抓落实。

第二十六条  制定实施方案

莱山区政府要结合本地实际，确定改造和增量建设任务，尽快制定实施方案，明确总体思路、具体举措和时间安排。要结合城市和农村社区改造建设、美丽乡村建设等工作，抓紧制定落实方案。

第二十七条  加大资金保障

建立健全幼儿园规划建设保障机制，根据实际需要和相关标准，落实提供幼儿园规划建设所必要的资金，保障幼儿园规划建设和运行。发挥政府投入的带动作用，落实对社会力量参与幼儿园建设的各项优惠政策，鼓励和引导社会资金支持幼儿园建设。加强对幼儿园资金管理使用情况的监管和审计，开展绩效评价。

附表一  生均面积标准  

城市标准
	项目
	幼儿园规模
	备注

	
	6班
	9班
	12班
	15班
	

	用地面积


	用地面积
	4543
	6540
	8477
	10422
	注：1.本表建筑用地按楼房计算。建筑容积率（总建筑面积与建筑用地面积之比）为0.9。若为平房建筑则按实际用地面积、房前和院内道路等测算。

2.室外活动场地、绿化用地均按4㎡/生计算。

3.绿化用地：基本指标按2㎡/生计算，规划指标按4㎡/生计算。

	
	生均用地面积
	25.23
	24.22
	23.54
	23.16
	

	建筑面积


	使用面积
	1676
	2371
	3022
	3684
	注：1.建筑面积=使用面积/平面利用系数。2.本表按楼房计算，平面利用系数K=0.6。



	
	建筑面积
	2793
	3952
	5037
	6140
	

	
	生均建筑面积
	15.52
	14.64
	13.99
	13.64
	


附表二：幼儿园建设标准
	一级指标
	二级指标
	目标指数

	空间

布局

标准


	服务人口标准
	 根据城市总体规划，综合考虑人口密度、人口分布、发展趋势，以及城市交通、环境等因素，合理布点。每3000-5000人口居住小区设1所6个班以上幼儿园。

	
	服务半径标准
	幼儿不应跨越铁路干线、高速公路及车流量大、无立交设施的城市主干道上学。城镇幼儿园服务半径为300-500。

	
	选址标准


	应选在交通方便、地势平坦开阔、空气清新、阳光充足、排水通畅、环境适宜、公用设施比较完善、远离地质危险和有污染源的地段。

	建设

标准


	规模及班额
	宜为6、9、12班，一般不宜超过15班。每班人数一般为：小班25人，中班30人，大班35人。

	
	建设用地标准


	包括建筑用地、室外活动场地和绿化用地三部分，新建幼儿园应留有足够的发展空间。具体用地面积按《山东省幼儿园基本办园条件标准》执行。

	
	活动场地标准
	不应小于4m2/生。分班活动场地每班不少于60m2。

	
	校舍建设标准


	执行《山东省幼儿园基本办园条件标准》等国家、省定设计规范、建筑规范、环保规范、安全规范、节能等标准。

	
	设施设备标准


	执行《国家幼儿园玩具配备目录》和《山东省幼儿园基本办园条件标准》，有条件幼儿园可根据办园特色增配相应玩教具和器材。

	教师配备标准


	师生比


	幼儿园生师比标准按《山东省公办幼儿园编制标准》（鲁编办发【2012】3 号）执行，即全日制普通幼儿园 6 – 8 : 1，寄宿制幼儿园 5 – 6 : 1。


附表三：北部城区区片规划幼儿园一览表

	分期规划
	幼儿园名称
	班数（班）
	占地面积（㎡）
	建筑面积（㎡）
	办园性质
	备注

	现状

保留
	爱特启迪天棋幼儿园
	6
	3046.42
	1509.84
	非普惠性
	降低规模

	
	海滨幼儿园
	4
	1548
	1468
	普惠性
	降低规模

	
	烟台爱特启迪格林幼儿园
	3
	800
	1059
	非普惠性
	降低规模

	
	迟家幼儿园
	3
	1300
	610
	普惠性
	现状

	
	烟台市机关幼儿园东园
	17
	—
	—
	普惠性
	现状

	
	莱山区英才幼儿园
	5
	3000
	2000
	普惠性
	降低规模

	
	黄海幼儿园
	5
	3250
	1710
	普惠性
	降低规模

	
	山东工商学院幼儿园
	4
	4800
	1480
	公办性
	降低规模

	
	莱山区维正幼儿园
	12
	5000
	4300
	普惠性
	降低规模

	
	烟台大学后勤管理处幼儿园
	7
	4600
	2561
	公办性
	降低规模

	
	烟台市莱山区四季花城幼儿园
	6
	3600
	2400
	普惠性
	现状

	
	烟台市莱山区实验幼儿园
	12
	6696
	5016
	公办
	现状

	
	华德福幼儿园
	8
	4200
	3100
	普惠性
	降低规模

	
	烟台市莱山区海嘉世纪华庭幼儿园
	5
	2780
	1780
	普惠性
	降低规模

	近期建设
	黄海明珠幼儿园
	11
	6400
	3667.31
	普惠性
	已建

	
	绿城诚园幼儿园
	7
	4521
	2625
	普惠性
	在建

	
	万象城幼儿园
	6
	4543
	2400
	普惠性
	已批未建

	远期建设
	瑞士露施抗衰老基地幼儿园
	3
	2550
	600
	公办性
	已批未建

	
	岱山社区幼儿园
	6
	4543
	2793
	公办性
	规划

	
	铁道部疗养院幼儿园
	6
	4543
	2793
	公办
	规划

	
	观海路8号幼儿园
	6
	4543
	2793
	公办性
	规划


附表四：中心城区区片规划幼儿园一览表

	分期规划
	幼儿园名称
	班数（班）
	占地面积（㎡）
	建筑面积（㎡）
	办园性质
	备注

	现状

保留
	烟台市莱山区培英天籁幼儿园
	5
	4100
	2190
	普惠性
	现状

	
	烟台市莱山区启正幼儿园
	4
	2000
	800
	普惠性
	降低规模

	
	烟台市莱山区初家幼儿园
	8
	4880
	1560
	普惠性
	现状扩建

	
	烟台市莱山区蓝天幼儿园
	3
	1800
	800
	普惠性
	降低规模

	
	绿色家园幼儿园
	8
	5080
	2600
	普惠性
	现状扩建

	
	烟台市莱山区天骄幼儿园
	5
	2160
	1580
	普惠性
	降低规模

	
	香榭里幼儿园
	6
	3650
	2500
	普惠性
	现状

	
	河东新城幼儿园
	12
	7000
	4500
	普惠性
	现状

	
	万光府前花园幼儿园
	6
	4000
	2532.4
	普惠性
	现状

	
	福地隆城幼儿园
	9
	4500
	3300
	普惠性
	现状

	近期建设


	陈家幼儿园
	15
	10422
	6140
	公办性
	规划

	
	凤凰山庄幼儿园
	12
	7000
	5200
	普惠性
	已批未建

	
	中铁逸都幼儿园
	8
	4500
	3017
	普惠性
	已批未建

	
	万光中央公园幼儿园
	7
	4500
	2700
	普惠性
	在建

	
	于家滩幼儿园
	12
	8477
	5037
	公办性
	规划

	
	学府幼儿园
	12
	8477
	5037
	公办性
	规划

	
	陈家北小区幼儿园
	8
	4015
	3042
	公办性
	已批未建

	
	南山丽景花园幼儿园
	6
	4543
	2793
	公办性
	已批未建

	
	大庄幼儿园
	9
	6540
	3952
	公办性
	规划

	
	四季苑2#南幼儿园（万科翡翠长安）
	6
	4543
	2793
	公办性
	规划

	
	核电专家幼儿园（万科翡翠湾）
	10
	7062
	4197
	公办性
	规划

	远期建设
	宋家庄幼儿园
	24
	8800
	6000
	公办
	已批未建

	
	庙后幼儿园
	6
	4543
	2793
	公办性
	规划

	
	沟北幼儿园
	6
	4543
	2793
	公办性
	规划

	
	福祖东幼儿园
	9
	6540
	3952
	公办性
	规划

	
	大郝家南幼儿园
	12
	7000
	4300
	公办性
	已批未建

	
	大郝家C幼儿园
	9
	5794
	3300
	公办性
	已批未建

	
	孔家滩幼儿园
	12
	8477
	5037
	公办性
	规划

	
	三滩三号A幼儿园（孙家滩））
	6
	4543
	2793
	公办性
	规划

	
	界牌B幼儿园
	12
	8477
	5037
	公办性
	规划

	
	界牌东北幼儿园
	9
	6540
	3952
	公办性
	规划

	
	解家A幼儿园
	9
	6540
	3952
	公办性
	规划

	
	松岚B幼儿园
	6
	4543
	2793
	公办性
	规划

	
	松岚东幼儿园
	3
	2270
	1400
	公办性
	规划

	
	远陵夼幼儿园
	6
	4543
	2793
	公办性
	规划

	
	泰华路桥幼儿园
	6
	4543
	2793
	公办性
	规划

	
	午台幼儿园
	6
	4543
	2793
	公办性
	规划

	
	科技小区西幼儿园
	9
	6540
	3952
	公办性
	规划

	
	三滩一号幼儿园
	16
	11116
	6547
	公办性
	规划

	
	文经学院南幼儿园
	3
	2270
	1400
	公办性
	规划


附表五：莱山经济开发区区片规划幼儿园一览表

	 分期规划
	幼儿园名称
	班数（班）
	占地面积（㎡）
	建筑面积（㎡）
	办园性质
	备注

	现状

保留
	东方海洋幼儿园
	20
	7350
	4316
	非普惠性
	现状

	
	锦绣家园幼儿园
	12
	7500
	2500
	普惠性
	现状

	近期

建设
	曹家庄幼儿园
	10
	4541
	3880
	公办性
	已批未建

	
	金地9#幼儿园
	12
	6300
	4200
	普惠性
	已建

	
	暖山国际幼儿园
	5
	2888
	1400
	公办性
	已批未建

	
	同德花园幼儿园
	6
	3650
	2001
	普惠性
	已建

	远期

建设
	蒲田幼儿园
	6
	4543
	2793
	公办性
	规划

	
	南塂1#幼儿园
	15
	10422
	6140
	公办性
	规划

	
	南塂2#幼儿园
	15
	10422
	6140
	公办性
	规划

	
	南塂3#幼儿园
	15
	10422
	6140
	公办性
	规划

	
	金地5#幼儿园
	12
	6300
	4200
	公办性
	已批未建

	
	金地7#幼儿园
	12
	8477
	5037
	公办性
	规划

	
	金地11#幼儿园
	12
	6300
	4200
	公办性
	已批未建

	
	轸格庄幼儿园
	9
	6540
	3952
	公办性
	规划

	
	东马家都幼儿园
	9
	6200
	3280
	公办性
	已批未建

	
	北陈幼儿园
	3
	1200
	900
	公办性
	已批未建

	
	南陈幼儿园
	3
	1200
	900
	公办性
	已批未建

	
	董家庄幼儿园
	6
	4360
	2263
	公办性
	已批未建

	
	丰田幼儿园
	3
	2270
	1400
	公办性
	规划

	
	轸格庄A幼儿园
	6
	4543
	2793
	公办性
	规划

	
	台海B幼儿园
	6
	4543
	2793
	公办性
	规划

	
	恒润路西、富明路北幼儿园
	3
	2270
	1400
	公办性
	规划


附表六：莱山街道办区片规划幼儿园一览表

	 分期规划
	幼儿园名称
	班数（班）
	占地面积（㎡）
	建筑面积（㎡）
	办园性质
	备注

	现状

保留
	莱山街道办欢乐娃彰艺幼儿园
	10
	4350
	3550
	普惠性
	现状扩建

	
	启航幼儿园
	5
	1500
	900
	普惠性
	现状

	
	烟台市莱山区官庄幼儿园
	3
	800
	360
	公办性
	现状

	
	烟台市莱山区童星幼儿园
	7
	3000
	1240
	普惠性
	降低规模

	
	烟台市莱山区千金幼儿园
	7
	1500
	600
	公办性
	现状

	
	莱山区莱山街道朱塂堡幼儿园
	5
	3000
	760
	普惠性
	现状扩建

	近期

建设
	莱山街道中心幼儿园
	15
	13232
	5443
	公办
	已批未建

	 远期建设
	东沟幼儿园
	12
	8477
	5037
	公办性
	规划

	
	郝家庄幼儿园
	6
	2730
	1840
	普惠性
	已批未建

	
	明泉幼儿园
	12
	8477
	5037
	公办性
	规划

	
	马村幼儿园
	12
	8477
	5037
	公办性
	规划

	
	东庄东北幼儿园
	6
	4543
	2793
	公办性
	规划

	
	莱山街道办农村改造幼儿园
	16
	11116
	6547
	公办性
	规划


附表七：院格庄街道办区片规划幼儿园一览表
	分期规划
	幼儿园名称
	班数（班）
	占地面积（㎡）
	建筑面积（㎡）
	办园性质
	备注

	 现状

保留
	院格庄街道中心幼儿园
	12
	7359
	4031
	公办
	现状

	 远期

建设
	要捷幼儿园
	3
	2270
	1400
	公办性
	规划

	
	后山幼儿园
	3
	2270
	1400
	公办性
	规划

	
	汤墅幼儿园
	6
	4543
	2793
	公办性
	规划

	
	王官庄幼儿园
	6
	4543
	2793
	公办性
	规划

	
	沐浴幼儿园
	6
	4543
	2793
	公办性
	规划

	
	马格庄幼儿园
	12
	8477
	5037
	公办性
	规划

	
	崖前幼儿园
	6
	4543
	2793
	公办性
	规划

	
	院格庄北幼儿园
	3
	2270
	1400
	公办性
	规划

	
	北格庄西幼儿园
	3
	2270
	1400
	公办性
	规划


附表八：解家庄街道办区片规划幼儿园一览表

	 分期规划
	幼儿园名称
	班数（班）
	占地面积（㎡）
	建筑面积（㎡）
	办园性质
	备注

	现状

保留
	莱山区冶头小学幼儿园
	3
	1000
	555
	公办性
	现状

	近期

建设
	解甲庄中心幼儿园
	8
	5812
	3514
	公办
	规划

	
	清泉明月山庄幼儿园
	11
	6400
	3900
	普惠性
	在建

	远期

建设
	孔辛头幼儿园
	3
	2270
	1400
	公办性
	规划

	
	林家疃幼儿园
	6
	4543
	2793
	公办性
	规划

	
	解甲庄B-A幼儿园
	6
	4543
	2793
	公办性
	规划

	
	东解、西解幼儿园
	8
	5812
	3514
	公办性
	规划


    注：规划办园性质为指导性指标，分为普惠性、非普惠性、公办性。幼儿园性质可根据具体情况适当调整。
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